MAPA DE RISCOS RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Contrato:

Objeto do contrato:

Termo Aditivo:

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual

FASE DE ANÁLISE:

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Prorrogação/renovação do contrato

| RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA NÃO ACEITAR A RENOVAÇÃO |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Não execução dos serviços |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Solicitar manifestação da empresa |  | Gestor do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Nova contratação/licitação |  | Setor Requisitante |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Recebimento de serviço em desacordo com o contrato |  |  |
| 2. | Não cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada |  |  |
| 3. | Pagamento indevido |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato |  | Direção de Administração e Planejamento |
| 2. | Capacitar o fiscal |  | Direção de Administração e Planejamento |
| 3. | Disponibilizar manuais e modelos de documentos aos fiscais do contrato |  | Coordenação de Compras e Contratos |
| 4. | Documentar o acompanhamento da fiscalização |  | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Capacitação específica para os gestores e fiscais do contrato, com foco nas falhas observadas |  | Direção de Administração e Planejamento |
| 2. | Designação de novos fiscais |  | Direção de Administração e Planejamento |
| RISCO 03 |  |  |  |
| EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE ABAIXO E/OU DIFERENTES DO CONTRATADO |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1. | Recebimento de serviço em desacordo com o contrato |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer as rotinas e parâmetros de fiscalização |  | Fiscais do Contrato |
| 2. | Controlar e documentar o acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade/qualidade do serviço. |  | Fiscais do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Ajuste do valor a ser pago pelo serviço por meio da aplicação do Acordo de Níveis de Serviço |  | Fiscais do Contrato |
| 2. | Realizar reuniões com a empresa |  | Fiscais do Contrato |
| 3. | Maior fiscalização |  | Fiscais do Contrato |
| 4. | Abertura de Processo Administrativo de Penalização e aplicação de sanções previstas no Edital/Contrato |  | Coordenação de Compras e Contratos |

Porto Alegre, XX de XX de XX.

| Responsáveis pela elaboração: |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ Gestor do Contrato | ___________________________________ Fiscal Técnico |
| ___________________________________ Diretor de Administração | ___________________________________ Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos |